Lista de Características.

(P)rioridade X (E)sforço X (R)isco X (B)aseline

Legenda:

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Característica | (P) | (E) | (R) | (B) |
| 1 | Consulta Estoque | C | M | B | 1 |
| 2 | Importa Compras | I | A | A | 2 |
| 3 | Lançamento de Compras | C | M | B | 1 |
| 4 | Cadastra Produtos | C | A | B | 1 |
| 5 | Importa Produtos | I | A | A | 2 |
| 6 | Importa Saída | I | A | A | 2 |
| 7 | Lançamento de Saída | C | M | B | 1 |
| 8 | Cadastro de Unidade de Medida | C | B | B | 1 |
| 9 | Cadastro de Receitas | C | A | M | 1 |
| 10 | Cadastro de Usuários | U | B | B | 3 |
| 11 | Interface intuitiva | U | A | M | 3 |
| 12 | Roteiro de Conferencia | U | M | M | 3 |
| 13 | Controle de perda | C | M | B | 1 |
| 14 | Controle de custo de estoque | I | M | M | 2 |
| 15 | Controle de venda de estoque | I | M | M | 2 |
| 16 | Sugestão de reposição | I | A | M | 2 |
| 17 | Cadastro de Estoques | U | B | B | 3 |
| 18 | Gestão de Estoque | I | B | M | 2 |
| 19 | Rotina de Contagem e Pedido | I | A | A | 2 |
| 20 | Histórico de Utilização do Sistema | C | B | B | 1 |